文件审查记录表

**工程名称**：海南联生分布式光伏发电项目 **编号**：HNLS-JS-WJSC- 001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | | 前期报审资料 | |
| 送审单位 | | 宁波联兴能源科技有限公司 | |
| 序号 | 监理项目部审查意见 | | 总包项目部反馈意见 |
| 海南联生前期报审资料审查意见：  1、人员（齐佳璐）安全生产考核合格证书于2023.08.09到期，需按期复审。  2、安全教育记录表内受教育人员签名不真实（代签），不符合实际。  3、人员花名册内：肖贞元（1958年）普工，超出法定规定年龄。  4、报审资料内编制依据部分规范过期，需更新为最新版。  5、光伏质量通病防治内组织机构人员与人员报审不符。  6、主要机械设备报审缺少吊车，电焊机等报审。  7、注意测量器具报审内部分器具快到期，需定期复检。  8、安全报审资料编制、审核需专职安全员签字。  9、强制性条文执行检查表联瑞（联生）未命名清楚。  10、报审资料内缺少项目划分表、施工组织设计、吊装方案、危险源辨别及采取措施、有效标准规程文件形成的技术资料清单等。 | | |  |
| 总监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | | | 项目经理：  日 期： 年 月 日 |
| 监理复查意见 | | 总监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | |

文件审查记录表

**工程名称**：海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号**：HNLR-JS-WJSC- 001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | | 前期报审资料 | |
| 送审单位 | | 宁波联兴能源科技有限公司 | |
| 序号 | 监理项目部审查意见 | | 总包项目部反馈意见 |
| 海南联瑞前期报审资料审查意见：  1、人员（齐佳璐）安全生产考核合格证书于2023.08.09到期，需按期复审。  2、安全教育记录表内受教育人员签名不真实（代签），不符合实际。  3、人员花名册内：肖贞元（1958年）普工，超出法定规定年龄。  4、报审资料内编制依据部分规范过期，需更新为最新版。  5、光伏质量通病防治内组织机构人员与人员报审不符。  6、主要机械设备报审缺少吊车，电焊机等报审。  7、注意测量器具报审内部分器具快到期，需定期复检。  8、安全报审资料编制、审核需专职安全员签字。  9、强制性条文执行检查表联瑞（联生）未命名清楚。  10、报审资料内缺少项目划分表、施工组织设计、吊装方案、危险源辨别及采取措施、有效标准规程文件形成的技术资料清单等。 | | |  |
| 总监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | | | 项目经理：  日 期： 年 月 日 |
| 监理复查意见 | | 总监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | |