工 程 复 工 令

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞13.2924MW分布式光伏项目

编号：SXJH-FGL-20170213

|  |
| --- |
| 致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞13.2924MW分布式光伏项目施工项目部  我方发出的编号为SXJH-ZTL-20170120《工程暂停令》，文件中所有子项目包括：浙江百得利制革有限公司2471.92KW分布式光伏发电项目； 浙江滨特热能科技有限公司2337.83KW分布式光伏发电项目；浙江力姿科技有限公司1055.23KW分布式光伏发电项目（力华）；浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司4728.13KW分布式光伏发电项目；浙江翔鹰门窗有限公司2699.29KW分布式光伏发电项目中要求暂停施工的 屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工 部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于2017年 2 月 13日00:00时起恢复施工。  监理项目部（章）  总监理工程师：  日 期： 2017年 02月 13 日 |

注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。