工 程 复 工 令

工程名称：绍兴旭晖新能源有限公司越城地区4.44829MW分布式光伏项目

编号：SXXH-FGL-20170213

致：浙江京禾电子科技有限公司绍兴旭晖新能源有限公司越城地区4.44829MW 分布式光伏项目施工项目部： 我方发出的编号为SXXH-ZTL-20170120《工程暂停令》，文件中浙江中发薄膜有限公司4448.29KW分布式光伏发电项目中要求暂停施工的 屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工 部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于2017年 2 月 13日00:00时起恢复施工。 监理项目部（章） 总监理工程师： 日 期： 2017年 02月 13 日

注  本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。