表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：04号

致： 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 单位 主题： 关于工程进度的事宜 内容： 贵公司承接中控楼施工，从7月20日开始施工，各单项工程衔接欠妥当、且人手不足以致进度缓慢。经监理多次口头要求增加施工人员和施工机具，加快施工进度，但收效不大。 特发此联系单，要求你公司尽快拿出加快施工进度的措施，把工程进度赶上。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： 2014年10月11日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。