监理工作联系单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：**12**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位主题： **关于施工进度的事宜**内容：为实现下月初顺利并网，请贵公司务必于本月25日前（含25日）完成下列施工任务：1、铁塔接地施工；2、铁塔螺丝紧固；3、光纤熔接，光纤线路检测；4、全线高压电缆终端制作，克朗沟电站电缆沟开挖及回填；5、全线耐压试验；6、架空线路驱鸟器。请贵公司务必于限定日期内完成所有施工！项目监理机构（章）：总监**/**专监： 日 期： 2015年1月22日  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。