监理工程师联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号B32—05

| 事由 | 督促施工单位报审报验事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目监理部已于2014年6月11号成立及开展监理工作，在第二、三次监理例会上多次要求施工单位进行报审报验工作，截止目前为止，施工单位没有按照既定程序完成报审报验工作，监理部再次以联系单方式督促施工单位，到目前为止应该完成的报审报验内容如下： - 施工组织设计报审，专项施工方案报审，安全、质量应急预案报审。 - 施工单位工程质量、安全生产管理制度报审，施工项目部人员资质及特种作业 - 人员资质报审。 3.施工进度计划报审。 4.施工单位实验室资质报审，相关实验室人员、设备报审。 5.分包单位资质（包括营业执照、资质等级、安全生产许可、业绩、专职及特种 人员资质）报审。 - 材料报验，进场机具报验，验收项目划分与评定报审。 - 开工报审。 - 分项报验。 抄送：业主 （附件共 / 页） 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对承包单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制