**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号：015

|  |
| --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： 事由： 关于B棚主钢柱放线定位的相关事宜 内容： 8月28号，周四第十二次监理例会针对B棚主钢柱放线定位施工，确定由螺旋桩施工方和B棚钢构施工方共同协作完成。在过去的29号、30号、31号三天里，定位放线工作一直处于停顿状态，严重影响了工程的顺利进行，针对这个问题，总包项目部须向业主、项目监理部解释说明，并同时立即组织两分包方进行B棚主钢柱的放线定位施工，推动B棚钢构安装施工的顺利进行。监理项目部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 |

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。