JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：07

致：山东汇丰能源科技有限公司 事由：关于桩基抗拔试验的事宜 内容：目前桩基安装完成75%，支架即将进场安装。现要求你单位一周内联 系有资质的试验单位进行桩基抗拔试验，并出具真实有效的实验报告。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 葛庆琦 日 期：2015 年 4 月9日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一

份，监理项目部一份。