JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：08

致：山东汇丰能源科技有限公司 事由：关于本工程停工待料及施工进度等事宜 内容： 桩基5月9日已安装完成，但是，至今为止工程仍处于停工待料状态，现要求你单位： 1.为保证工期，支架尽快进场安装。 2.提供施工进度表并按期完成。 3.施工项目部管理人员必须到岗并履行职责。 4.提供单位资质和人员资质证明并完善施工资料。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2015 年 5 月27日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一

份，监理项目部一份。