JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：13

致：山东力诺电力设计咨询有限公司 事由：关于电站东侧道路维修的事宜 内容： 近期由于本工程项目场地东侧道路受雨水冲刷影响，部分道路损毁，出现坑洼现象，无法通大型货车。为了保证项目顺利施工，要求你单位对相关道路进行维修和后续维护工作，具体费用由你单位与山东公司协商。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2015 年 8 月14日

注：本表一式 二 份，由监理项目部填写，业主项目部，监理项目部一份。