表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-005

致： 北京中康建设管理股份公司： 事由： 尽快报审山上施工方案报审 内容： 2015年4月17日监理已发现山上已有人员在施工（螺旋桩的分部），4月18日打桩机已开始打桩，监理要求总包单位编写山上施工方案至今仍为报审，要组织员工的安全意识教育，要有专人监管，千万不能马虎了事，请施工单位高度重视，包括施工安全的合同签约。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。