监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-24

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：光伏区组件保护角清理的问题： 光伏电站收购单位要求在光伏区中不能出现组件保护角未清理的现象，发现组件上有一角罚款1万，现要求总包单位在本月内清理光伏区中还未清理的组件保护角，否则监理及业主单位发现组件上有一角罚款2万。 项目监理机构（章）： 总监理工程师（代表）： 日 期：