监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                编号：HSHHGF-JLLX-07

致： 湖南广安建筑责任有限公司 （单位） 主题：关于建筑五大员的事宜 内容： 贵公司为汉寿昊晖40MW光伏发电项目（土建工程）中标单位。在相关方的共同努力下，本工程于2015年5月29日正式开工，但贵公司五大员一直不能按照合同要求到岗。请贵公司以负责任的态度，确保相关人员3日内在项目地正常出勤，同时保证每个工作日到岗！ 注：五大员要求包含安全员、质检员、技术员、施工员、资料员。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。