监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-08

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于一组项目机电安装施工的事宜 内容： 截止2015年7月22日，319国道至河堤路段硬化道路养护工作已结束，强度已达到设计要求，具备运输车辆通行条件。同时，场内主干道及东西向6m宽碎石道路也已满足车辆通行条件。 施工现场已具备连续施工的条件。现要求贵公司安排人员、机械、物资于2015年7月23日进行施工。 请贵公司在要求时间内进行施工，无故延期施工造成的一切损失由贵公司承担。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。