JXMB5

监理工作联系单

工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司20MW地面光伏发电项目      编号：JNXZ—JL—001

主送：山东省昱通安装有限公司 抄送：无锡越众机电工程有限公司 - 事由：开工前期及施工过程资料报审事宜 现工程已在进行中为了不影响施工进度，要求你单位尽快将开工报审资料，报送至我项目监理部审核。 1、单位工程开工报审、分部工程开工报审。 - 2、公司资质、项目管理组织机构的人员以及资质证明材料，特殊工种作业人员资质证明资料。 - 3、项目部成立文件以及项目章启用通知。 - 4、施工组织设计、施工强制性条文执行计划、应急预案、安全文明施工方案以及各专项施工方案（放线施工方案、基础打桩浇筑方案，支架安装方案、组件安装方案、电气部分施工方案、配电室施工方案）。 - 5、编排项目施工进度计划、项目划分表。 - 6、材料进场报审，主要机械报审。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。