监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-006

致： 新疆汇丰世纪施工项目部： 事由：关于施工进度的相关事宜 目前，你项目部综合楼，箱、逆变基础施工进度非常缓慢。对整个项目施工 进度已经造成很大影响，为此，要求你项目部及时组织足够的施工人员，迅速进场 施工，加快施工进度，保证后期施工的顺利开展。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。