监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-007

致： 嘉峪关大友施工项目部： 事由：关于施工进度的相关事宜 根据主控室施工进度计划，9月4日应该对立柱进行混凝土浇筑，施工进度 再次拖延，为此，要求你项目部务必保证在9月5日完成立柱混凝土浇筑，力争按 计划如期完工。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。