监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-032

致： 新疆汇丰世纪施工项目部 事由：关于综合楼、门卫室、箱逆变基础施工的相关事宜 10月2日上午，门卫室及箱、逆变基础施工突然停工，综合楼施工人数也 只有十余人，严重影响了施工进度。到目前为止，施工状况没有明显改善，要求你 项目部必须向业主项目部、监理项目部说明原因，并采取果断措施，立即恢复门卫 室及箱、逆变基础的施工，同时保证综合楼的施工进度不受影响。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。