监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）      编号：HBTH-003

致：甘肃星河电力工程建设有限公司 事由：中控楼进度问题 内容：按你方前期上报施工计划，现场施工与计划进度不符，严重滞后，现业主根据施工进度提出要求中控楼主体工程及设备基础在9月10号之前必须全部完工。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。