JXMB5

监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）          编号：HBTH-007

致：青海金安建设工程有限公司 事由： 关于现场施工人员不足、进度滞后的问题 内容： 你公司承包的光伏场区安装工程，开工至今施工人员严重不足，导致进度严重滞后。业主及监理多次督促，人员进场较少。现要求你公司施工人员尽快进场，满足施工进度要求。 . 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期: 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。