监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-013

致：青海金安建设工程有限公司 事由：现场质量进度问题 内容： 现你方施工进度与你方上报施工进度计划不符，严重滞后且施工人员严重不足。现要求你方增加施工人员，加快施工进度。按你方上报施工进度计划完成每日工作量并每日上报完成的工程量。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。