监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-026

致：青海金安建设工程有限公司 事由：施工进度问题（南区） 内容：你单位承包吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目，现已进入并网调试阶段，现你单位施工进度严重滞后，直接影响并网时间，要求你单位加快施工进度，11月18日前必须全部完工，具备并网条件，如延期将考核10000元（壹万元）。 目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。