表C.0.1                      工作联系单

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目   编号：C.0.1-TJ-03

致： 山东省建设第三安装有限公司： 1、关于方太南区配电房施工，施工单位施工结束后现场施工材料摆放凌乱，配电房前剩余混凝土未清理，路面水泥未及时冲洗，浇筑后楼面未冲洗干净，望施工单位两天内立即清理完成；并在每天施工结束后清理现场垃圾； 2、方太南区配电房基础浇筑施工已完成，上周监理会议A.0.7-05已确定施工资料由山东建设第三安装有限公司负责，并上报基础浇筑工序报验，截止目前仍未看到任何纸质性报验文件，望施工单位及时报验，保证施工与资料同步； 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。