表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳太阳能科技有限公司寨里20MWp光伏发电项目   编号： 014

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（单位） 主题：关于再次要求上报调试单位资料的通知； 内容：工程马上进入调试阶段，请贵单位2015.12.26上午之前上报与承担的调试项目相符 的调试单位资质和调试人员资质，调试总工程师须经本企业法定代表人授权；调试项目划分、调试方案、调试计划一并上报。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。