表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    024

致： 各施工项目部 主题：关于项目施工进度的相关问题 内容： 根据业主的指示精神，所有光伏区施工必须在3月15日前全部结束，完成并网，所有视频监控及通讯务必同时完成，3月底必须完成竣工验收，预期不能完工，业主将按照合同约定进行罚款，望各施工方积极组织施工力量，加快施工进度，确保电站3月底顺利竣工。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。