表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    028

致： 通能施工项目部 主题：关于光缆施工的相关问题 内容： 目前，14--19光伏区到D2铁塔光缆尚无法联通，要求你项目部必须在3月19日 下午6点以前全部贯通，如不能按时完成，后果自负。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。