表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目               编号：    030

致：各施工项目部 主题：关于施工资料的完善及工程整改消缺的相关问题 内容： 目前，本电站项目已近结束，项目监理部曾多次催促各施工方及时提交相关的 施工资料以及尽快组织工程的整改消缺工作，各施工方迟迟未能认真落实。施工资料 的完善以及整改消缺的落实，是整个工程竣工的重要组成部分，监理项目部要求各施 工方必须在2016年4月10日前完成以上相关工作，如预期未能完成，承建方将视为 是施工方对施工合同的违约行为，将按照施工合同约定对施工方进行罚款，该罚款将 直接在工程款中扣除，望各施工方积极予以实施。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。