表 C.0.1  监理联系单

工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151214

致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 江苏能新光伏科技有限公司（分包单位） 事由：并网发电所需资料 内容： 本项目已进入并网发电前的准备阶段，为顺利进行，现要求你单位按验收所需要的工程资料进行准备，在业主确定的时间节点前将资料准备到位，还必须留出足够的监理部审批时间。验收所需资料清单已经发至你单位，请按清单资料进行准备。如不能按时提交符合要求的工程资料，会对本项目造成很大的影响，同时会对业主和你方产生较大的经济损失，则造成的相关责任由你单位自行承担。 发文单位（盖章） 监理工程师（签字）： 年 月 日