工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-19-001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于要求施工单位现场配备专职安全员、质量管理人员

内容：4月10日上午，监理与业主专工现场核查各施工单位的施工现场配备专职安全员、质检员的落实情况时，发现各施工单位至今日仍未配备现场专职安全员、质量管理人员。对此，我监理部将检查情况如实汇报业主项目负责人，并再次要求山东电力建设第三工程公司项目部立即对各施工现场配备专职安全员、质检员。

限两日内回复

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。