监理工作联系单

工程名称：平邑县白彦镇10MW并网光伏电站工程      编号：JL【2016】联01

致：平邑临源光伏电力开发有限公司 事由：关于监理按监理合同服务期限到期事宜 内容：根据监理合同监理期限自监理人员进场不超过105天，监理从2015年11月21日进场到2016年03月22日为105日历天，目前施工现场尚未确定竣工时间，实际竣工时间为项目监理合同约定时间，请贵司对超出监理合同约定的期限给予延期确认。 抄送 常州正衡电力工程监理有限公司市场部 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日