XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-037

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于现场施工的相关事宜内容：武当湖光伏电站施工已经到最后阶段，但11#区域施工单位至今未安排班组作业，为保证6月15日全容量并网的总进度计划顺利完成。要求： 1、施工单位合理调配施工人员； 2、立即安排施工班组对11#区域进行施工； 3、电气施工班组应保证6月15日前调试结束； 4、如不能按期并网，相关单位责任自负；  项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。