监理工作联系单

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目    编号： JXMB5-006

致：各施工项目部 主题：关于提交施工资料的相关问题 内容： 关于提交施工资料的相关问题，监理项目部在5月15日向各施工方下发了监理 工作联系单，时至今日，20余天过去了，各施工方迟迟未能提交，为配合业主提出的 6、30并网计划， 特要求各施工项目部务必在本周内提交前期的所有报审资料及和施 工进度相对应的施工报审、报验资料。 预期不能提交的，将直接予以罚款，望各施工 项目部积极予以配合落实。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。