表B.1            监理工作联系单

工程名称： 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程

编号：ZHDZH-003

致： 北京狄伦特能源科技有限公司、宁夏石元建筑工程有限公司 主题：关于保证光伏区地锚桩浇筑施工进度相关事宜 内容： 根据目前现场实际情况，两家单位施工人员较少，要求现场两家施工单位及时调整，每天现场施工人员不少于40 人，以保证光伏区域内对地锚桩浇筑质量及进度。 以上问题请贵单位注意整改。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。