监理工作联系单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司2.3MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLLXD-010

致： 江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部 抄送： 南昌市江泰电力有限公司 项目部 主题：关于项目中间验收整改相关事宜 内容： 业主方于2019年12月5日对本项目进行中间支架验收质量安全检查，2019年12月15日出具“益康项目屋顶分布式项目中间验收报告”、“益康项目安装阶段EL检测报告”。 现要求你方依据验收报告中所提出的问题逐一整改，整改集中回复在“项目验收整改回复样式” 现已下达编号为JXYK-CZZH-FKTZD-004的监理罚款单，对已损伤的组件进行赔偿。 整改回复期限要求：2019年12月25日前完成整改。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式  3   份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存  1  份。