监理工作联系单

工程名称：云南省双柏县50MW户用分布式光伏发电项目           编号：ZHJL-LXD-003

致： 安徽跨江电力有限公司双柏项目部 事由 ：关于现场安装人员不足问题 内容 ： 你项目部负责双柏县50MW户用分布式光伏发电项目 工程： - 目前现场施工人员仅7人，距离上报上海电力2023年12月31日50MW全容量并网的工期差距较大，距离2023年6月30日并网2MW差距较远。远无法满足现场安装进度，现要求你项目部尽快增加安装人员，增加施工人员需满足现场安装施工的要求（不含管理人员），届时我监理部会到场清点人数； - 请你单位高度重视2023年12月31日50MW全容量并网，2023年6月30日并网2MW并网 以上事宜，请你项目部严格执行，否则予以元罚款，直至满足现场进度要求为止。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1份。