**监理工作联系单**

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目 编 号：ZHJL-LXD-002

|  |
| --- |
| 致： 双杰新能有限公司（施工项目部）  主题：关于前期进场资料事宜  内容：  贵司所承建的双发新能源友发管道科技分布式光伏项目，至今未见你单位上报任何前期资料，现要求贵单位在三个工作日之内上报（包括不限于公司资质、人员资质、特种设备及操作人员资质和各类材料、设备等前期相关资料），如在要求期限内未见贵单位上报资料，将根据业主单位所提供的相关条款对其进行考核，并对现有作业面采取停工整顿处理，前期需提供资料详见附件1。  抄送：天津双发新能源有限公司  项目监理机构（章）：  总监理工程师：  专业监理工程师：  日 期： 2025年06月05日 |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

**附件1：**

**施工单位需要提交的资料（前期）**

1. 单位资质；
2. 施工组织设计；
3. 测量器具、试验设备；
4. 管理人员资质；
5. 特殊工；
6. 安全应急预案；
7. 质量管理体系；
8. 安全管理体系；
9. 单位开工报告；
10. 二级施工网络进度计划；
11. 工程设备构配件、材料等；
12. 第三方检测资质；
13. 进场机械；
14. 项目划分表；
15. 供货商资质；
16. 施工方案、调试方案
17. 项目部成立文件及组织机构、项目经理任命、法人授权书、质量终身制承诺书、项目章启用函；
18. 各项工作管理制度；
19. 检测试验项目计划；
20. 工程建设强制性条文执行计划；
21. 作业指导书；

22、技术交底、安全交底、三级安全教育；