监理工程师联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号B32—06

| 事由 | 施工单位提交工程设计图纸事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 - 城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目已经进入组件安装阶段， - 但项目监理部还没有拿到项目设计图纸等相关技术资料，造成监理工作无法正常开展，现要求总包单位本周必须提供项目完整设计图纸或设计图纸交付计划报审。 抄送：业主 （附件共 / 页） 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对承包单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制