监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                     编号： HSHHGF-JLTZ-02

致： 盐城健雄电气安装工程有限公司 （单位） 主题：关于贵公司擅自离场的事宜 内容： 经查，贵公司进场以来，未能积极配合甲方克服困难进行施工。从2015年6月27日起，未经甲方和监理方允许，擅自撤走打桩机和其它设备及人员，给甲方造成重大损失和不良影响。 现要求贵公司做到以下几点： 1、将离场原因以书面形式向甲方及监理方进行说明。 2、项目经理及其他管理人员，不得擅自离场。 3、现有的其他机械设备及物资不得再次离场。 4、现场施工机械及人员撤场，应提前通知甲方及监理方，不能擅自决定。 以上，未经甲方允许，擅自离场造成的一切经济损失由贵公司承担。 限2工作日内整改完成，书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。