**监理工程师通知单**

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） 编号：**HBTH-003**

|  |
| --- |
| 致：青海金安建设工程有限公司 无锡锡安机电设备安装有限公司  事由：施工进度事宜；  内容：鉴于目前施工进度严重滞后，现要求你方采取有效的赶补措施，严格履行合约，以保证项目有效运行。  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日期： |

注：本表一式4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。