JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目 编号：001

致：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

事由：关于本项目开工资料报审相关事宜

内容：施工单位3月8日进场，我监理项目部于3月9日向贵公司下发了关于开工资料报审的联系单（编号001），联系单里详细列出开工需要的报审资料清单。

项目例会也讨论了资料问题，让贵公司开工前上报开工报审资料。到今天为止贵公司进场6天，我监理项目部仍未收到签字盖章的纸质版开工报审资料。

在此我监理项目部要求施工单位在2015年3月14日必须上报所有的开工报审资料。在未上报开工报审资料前，我监理项目部将禁止施工单位施工。如施工单位在未上报开工报审资料前继续施工，对此产生的一切问题，由贵公司承担。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 年 月 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。