JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-004

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：关于全场土建施工的相关事宜。 内容： - 据天气预报显示，下周一气温将会下降至零下五度，要求土建施工抢抓进度，如气温确实降下零下五度，所有土建停止施工。如果施工方强行施工，造成质量不合格，施工方自行负责。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。