JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-011

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：管理区消缺整改问题。 内容： - 根据现场实际情况和业主方要求，请抓紧管理管理区消缺整改进度的落实。必须在三天内完成综合楼消缺整改，保证在运维人员到来之前通水通电，彻底完成管理区消缺整改。 - 特此通知 - 专业监理工程师 - 正衡监理公司清源项目监理部 - 2016年3业23日 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。