监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16011501

致： 潍坊互联电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工进度的事宜

内容：

由于贵公司合同中上报的进度计划与实际进度情况比较，已滞后一个月，明显落后。现要求贵公司2016年1月31日之前，将所有工程量完成。若按要求时间不能完成，之后由于民事问题产生的费用，由贵公司自行承担，业主方概不负责。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。