监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16012201

致： 山东云天电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工进度的事宜

内容：

由于贵公司合同中上报的进度计划与实际进度情况比较，已滞后一个多月，明显落后，已对后期光缆施工产生很大影响。现要求贵公司2016年1月31日下午17点之前，必须将22#～40#塔放线、放射性防雷接地、附件安装完成，人员撤离现场。若不能按时完成，每滞后一天，罚款10000元整。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。