监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16030301

致： 山东云天电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量的事宜

内容：

2016年3月3日下午，经业主方董利明董经理、王玉明，监理黄泽桐、孙李宾等人现场发现，由贵公司施工区域的22J、33J铁塔，施工工艺不符合施工规范，存在严重的工艺问题。现要求贵公司尽快来现场，并提供整改方案。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。