监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16032601

致：山东云天电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于外线铁塔问题整改计划事宜： 内容： 根据山东云天电力工程有限公司2016年3月24日报来对潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目外线19#-40#铁塔问题整改计划，于2016年4月20日全部问题整改结束。现经业主同意按此计划执行，并要求整改自检合格后报业主监理复查，复查再次发现不合格项罚款伍仟元，并限期整改完成。 限贵公司3日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16032602

致：山东互联电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于外线铁塔问题整改计划事宜： 内容： 根据山东安丘运维2016年3月21日对潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目外线1#-18#铁塔质量检查（附整改项）,结合现场实际情况，经业主方以及我方监理一致要求你单位在2016年4月25日前结束整改项并完成避雷线、通讯线路的完成。经自检合格后报业主监理复查，如复查再次发现不合格项罚款伍仟元，并限期整改完成。 （云天在4月20日前完成）限贵公司3日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。