监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16060301

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 事由：关于施工质量整改事宜 内容: 并网发电在即，但施工现场存在的施工质量问题仍未按要求整改完成，仍有部分工程量未按2016年5月17日上报的施工计划节点完成。针对存在的施工质量问题及未完成施工量，我方监理对其进行汇总，现要求贵公司必须在并网发电之前完成整改及施工。 附需整改项 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。