监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 008

致： 山东电力建设第一工程公司 主题：关于资料报审事宜 内容：因多次督促施工方提交工程资料，施工单位口头回复因做资料的设备、条件有限，根据2016年2月27日并网前督导一次会议的要求，资料完成截止时间3月5日。特下通知单请施工单位尽快做好前期施工的各项准备报验资料，并把资料尽快报项目监理部审核，具体内容如下： 1、施工单位资质、施工合同、中标通知书等报监理审核； 2、工程项目划分表及说明报审； 3、施工总工期计划和月进度计划报审； 4、临时用电方案；围栏施工方案等专项施工方案； 5、施工单位特殊工种等人员报审； 6、机械设备、测量报审； 7、工程沿线水准点、坐标点、控制网和测量成果报审； 8、进场材料、构配件、设备报审； 等等下发的施工单位报审、报验资料单。 以上内容请抓紧编制，并于2016年3月12日前上报监理部审核。 注：抄送业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。