**ZJZGD-JXMB6**

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区郑家寨光伏35KV送出工程

编号：ZJZGD-JXMB6-JDY-001

|  |
| --- |
| 致：青岛钧德源电力成套设备工程有限公司郑家寨光伏35KV送出工程施工项目部  事由：郑家寨光伏35KV送出工程工程资料及施工进度已严重滞后。  内容：为保证工程资料与施工同步及确保工程进度，现通知你司在2016年05月05日，提交相关施工资  料及施工进度计划和设备进场计划。预期将依据你司所签订的相关合同条款进行处理。    　　　　　　　　　监理项目部（章）：    　　　　　　　　总/专业监理工程师：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工各存一份，监理项目部

存 2 份。