ZJZGD-JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目

编号：ZJZGD-JXMB6-NZ-001

致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部 事由：关于加快进度及完善前期资料的问题。 内容：业主制定的并网目标为6.30，工期非常紧张，贵公司承建的德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司 郑家寨20MW地面光伏发电项目，请合理组织、加快施工进度。 有关资料尚未健全，现要求你公司尽快将前期资料报送监理部。 - 开工报审 - 企业资质报审 - 施工组织设计 - 安全施工专项措施 - 施工设备的报审 - 贵单位项目经理及各施工人员资质 - 特种人员上岗证 - 施工人员三级教育记录 - 安全应急预案 - 安全生产许可证 - 施工合同 - 土方开挖、扬尘、砼、模板、钢筋、高空作业等专项施工方案。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存  2 份。